৪ জনের Hackathon Work Plan

Project: Lights, Fans, Discord - The Boss's Big Idea

Goal: ৩টি room-এর ১৮টি lights/fans-এর live status, power usage, alert, dashboard এবং Discord bot এক shared backend থেকে চালানো।

Project Summary Office setup: Drawing Room, Work Room 1, Work Room 2. প্রতিটি room-এ ২টি fan + ৩টি light, তাই total ১৮টি device. Deliverables: system diagram, Wokwi/Tinkercad schematic, simulated data, real-time dashboard, Discord bot, public GitHub repo, README, and max ৩-minute demo video.

# ১. Team Strategy: ৪ জনের মধ্যে কাজ ভাগ

প্রতিটা member আলাদা component own করবে, কিন্তু backend হবে single source of truth. Dashboard এবং Discord bot কখনো আলাদা random/hardcoded data দেখাবে না।

| Member | Role | Main Responsibility | Main Output Folder |
| --- | --- | --- | --- |
| Member 1 | Backend + Simulation Lead | Device data model, simulator, REST API, WebSocket/Socket.IO, power calculation, alert engine | backend/ + simulator/ |
| Member 2 | Dashboard + UX Lead | Room-wise live status, total/per-room power meter, alert panel, top-view office layout, fan/light animation | frontend/ |
| Member 3 | Discord Bot + Integration Lead | !status, !room, !usage commands, friendly response, proactive alert message, backend API integration | bot/ |
| Member 4 | Hardware + Docs + Demo Lead | Wokwi/Tinkercad one-room circuit, system diagram, README, testing checklist, demo script/video coordination | docs/ + README.md |

Golden Rule যে feature-ই বানানো হোক, final demo-তে প্রমাণ করতে হবে: dashboard live update হচ্ছে, Discord bot same backend data দেখাচ্ছে, আর simulated data time-to-time change হচ্ছে।

# ২. Shared Architecture সবাই আগে বুঝে নিবে

Architecture flow:

[Simulated Device Layer]  →  [Backend API + State Store]  →  [Real-time Web Dashboard] + [Discord Bot]

Simulated Device Layer: ১৮টি device-এর ON/OFF status, wattage, room, lastChanged update করবে।

Backend API: সব data এক জায়গায় রাখবে এবং API/WebSocket দিয়ে বাইরে দিবে।

Dashboard: live device status, power meter, alert panel, visual office layout দেখাবে।

Discord Bot: backend থেকে same data নিয়ে human-friendly answer দিবে।

Hardware schematic: one-room representative circuit দেখাবে, পুরো ১৮ device wire করা লাগবে না।

# ৩. Recommended Tech Stack

| Component | Recommended Tool | Reason |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js + Express | Discord bot এবং Socket.IO একই ecosystem-এ সহজে integrate হবে। |
| Real-time | Socket.IO | Dashboard refresh ছাড়াই live update পাবে। |
| Dashboard | React + CSS/Tailwind | Fast UI build, room card, meter, animation সহজ। |
| Bot | discord.js | Commands এবং channel alert সহজে implement করা যায়। |
| Data Store | In-memory JSON first; optional SQLite | Hackathon speed-এর জন্য in-memory enough; README-তে limitation লিখবে। |
| Circuit | Wokwi or Tinkercad | ESP32/Arduino দিয়ে 1 room-এর 2 fans + 3 lights representative circuit। |

# ৪. Detailed Work Breakdown by Member

## Member 1 - Backend + Simulation Lead

১৮টি device-এর fixed list তৈরি করবে: ৩ room × প্রতি room-এ ২ fan + ৩ light।

প্রতিটা device field: id, name, room, type, status, ratedPowerW, currentPowerW, lastChanged, onSince।

Simulator প্রতি ৫-১০ second পর controlled random change করবে; status change হলে lastChanged update হবে।

API বানাবে: GET /devices, GET /rooms, GET /usage, GET /alerts।

Socket.IO event বানাবে: device:update, usage:update, alerts:update।

Alert logic: office hours 9 AM-5 PM-এর বাইরে device ON থাকলে alert; কোনো room-এর সব device ২ ঘণ্টার বেশি ON থাকলে alert।

Backend Definition of Done Postman/browser দিয়ে /devices hit করলে ১৮টি device আসবে। Dashboard open রাখলে status live change হবে। Discord bot command দিলে same current data থেকে answer আসবে।

## Member 2 - Dashboard + UX Lead

Room-wise card বানাবে: Drawing Room, Work Room 1, Work Room 2।

প্রতিটা card-এ ২ fan + ৩ light-এর ON/OFF visual indicator দেখাবে।

Total power meter এবং per-room breakdown দেখাবে।

Active alerts panel visible রাখবে, timestampসহ alert দেখাবে।

Bonus: PDF-এর top-view office layout follow করে simple visual map বানাবে; light ON হলে glow, fan ON হলে rotate animation।

Socket.IO client দিয়ে real-time update নিবে; page refresh লাগবে না।

Dashboard Definition of Done Backend simulator status change করলেই UI update হবে। Total power value device ON/OFF অনুযায়ী change হবে। Alert থাকলে panel-এ visible হবে।

## Member 3 - Discord Bot + Integration Lead

Discord application এবং bot token setup করবে; token .env file-এ রাখবে, GitHub-এ push করবে না।

!status command: সব room-এর summarized status দেখাবে।

!room drawing / !room work1 / !room work2 command: নির্দিষ্ট room-এর devices দেখাবে।

!usage command: total W, per-room W, and estimated kWh দেখাবে।

Bot response friendly করবে, robotic dump না। চাইলে simple template use করবে; LLM optional।

Bonus: alert trigger হলে designated channel-এ proactive message পাঠাবে।

Bot Definition of Done Dashboard-এ যে status দেখা যাচ্ছে, Discord bot command দিলে একই status response হিসেবে আসবে। কোনো answer hardcoded হবে না।

## Member 4 - Hardware + Documentation + Demo Lead

Wokwi/Tinkercad-এ one-room representative schematic বানাবে: ESP32 + ৩ LED lights + ২ motor/fan indicators + switches + relay/current-sensor concept।

Pin-mapping table তৈরি করবে: কোন GPIO কোন device/switch/sensor represent করছে।

System diagram draw.io/Figma/Canva দিয়ে বানাবে; Mermaid use করবে না।

README লিখবে: setup, run commands, env variables, API endpoints, architecture, demo instructions।

Final demo script বানাবে এবং video recording coordinate করবে।

Testing checklist maintain করবে এবং final repository clean করবে।

Hardware/Docs Definition of Done Schematic screenshot/link repository-তে থাকবে। System diagram clear হবে। README follow করলে নতুন কেউ backend + dashboard + bot run করতে পারবে।

# ৫. Phase-wise Timeline

Exact deadline না থাকলে এই plan follow করো। সময় কম হলে Phase 1-3 আগে complete করো, তারপর bonus কাজ।

| Phase | Estimated Time | Output | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0: Setup | ৩০-৪৫ min | GitHub repo, branch rules, folder structure, .env.example, task board | সবাই |
| Phase 1: Core Backend | ২-৩ hr | ১৮ device data, simulator, API, usage calculation | Member 1 |
| Phase 2: UI + Bot Skeleton | ২-৩ hr | Dashboard static layout + bot online + basic commands skeleton | Member 2 & 3 |
| Phase 3: Integration | ২-৩ hr | Socket.IO live dashboard, bot API integration, alert service | Member 1,2,3 |
| Phase 4: Circuit + Diagrams | ১.৫-২ hr | Wokwi/Tinkercad schematic, system architecture diagram | Member 4 |
| Phase 5: Polish + Testing | ১-২ hr | UX polish, friendly bot reply, README, testing, demo practice | সবাই |
| Phase 6: Final Demo | ৩০-৪৫ min | 3-minute video: dashboard, bot, alerts, architecture | Member 4 leads |

# ৬. Repository Structure

এই structure follow করলে codebase clean দেখাবে এবং evaluation-এ documentation marks পেতে সুবিধা হবে।

smart-office-energy-monitor/
├── backend/
│   ├── server.js
│   ├── routes/
│   ├── services/
│   │   ├── simulatorService.js
│   │   ├── usageService.js
│   │   └── alertService.js
│   └── data/
├── frontend/
│   ├── src/
│   └── package.json
├── bot/
│   ├── discordBot.js
│   └── commands/
├── docs/
│   ├── system-diagram.png
│   ├── hardware-schematic.png
│   └── pin-mapping-table.md
├── .env.example
├── README.md
└── demo-script.md

# ৭. API Contract: সবাই একই data format follow করবে

| Endpoint | Return করবে | Used By |
| --- | --- | --- |
| GET /devices | সব ১৮ device-এর current state | Dashboard device panel, Bot status |
| GET /rooms | Room-wise summary: fans ON, lights ON, roomPowerW | Dashboard room cards, !status |
| GET /usage | totalPowerW, perRoomPowerW, estimatedTodayKWh | Power meter, !usage |
| GET /alerts | active alert list with timestamp and message | Alert panel, proactive bot alert |

## Example Device Object

{
  "id": "work1_fan_1",
  "name": "Fan 1",
  "room": "Work Room 1",
  "type": "fan",
  "status": "ON",
  "ratedPowerW": 60,
  "currentPowerW": 60,
  "lastChanged": "2026-07-03T18:30:00+06:00",
  "onSince": "2026-07-03T18:10:00+06:00"
}

# ৮. Hardware Schematic Plan - One Room Representative

সব ১৮ device wire করা লাগবে না। এক room-এর ২ fan + ৩ light represent করলেই acceptable, কিন্তু design যেন real electrical logic explain করতে পারে।

| Part | Represents | Electrical Reasoning |
| --- | --- | --- |
| ESP32/Arduino | Main controller | Switch/sensor read করবে এবং device state represent করবে। |
| 3 LEDs | 3 lights | Light ON/OFF simulation। Real system-এ relay দিয়ে AC light switch হবে। |
| 2 DC motors / fan modules | 2 fans | Fan ON/OFF simulation। Real system-এ relay/contactor লাগবে। |
| 5 switches | Manual wall switch/state input | প্রতিটা device-এর ON/OFF state input হিসেবে ESP32 read করবে। |
| Relay module concept | AC load isolation | High-voltage load direct ESP32 pin দিয়ে চালানো যাবে না। |
| Optional current sensor | Power/current sensing concept | ACS712/CT sensor দিয়ে current draw estimate করা যায়। |

## Pin Mapping Example

| ESP32 Pin | Use | Mode |
| --- | --- | --- |
| GPIO 13 | Light 1 switch input | INPUT_PULLUP |
| GPIO 12 | Light 2 switch input | INPUT_PULLUP |
| GPIO 14 | Light 3 switch input | INPUT_PULLUP |
| GPIO 27 | Fan 1 switch input | INPUT_PULLUP |
| GPIO 26 | Fan 2 switch input | INPUT_PULLUP |
| GPIO 18 | Light 1 LED/relay output | OUTPUT |
| GPIO 19 | Light 2 LED/relay output | OUTPUT |
| GPIO 21 | Light 3 LED/relay output | OUTPUT |
| GPIO 22 | Fan 1 motor/relay output | OUTPUT |
| GPIO 23 | Fan 2 motor/relay output | OUTPUT |

Parallel Electrical Concept Real office wiring-এ lights/fans parallel branch হিসেবে থাকে, যাতে এক device off হলেও অন্য device চলতে পারে। ESP32 directly AC line control করবে না; relay/current sensor দিয়ে isolated sensing/control দেখাতে হবে। Wokwi simulation-এ LED/motor দিয়ে safe representation করলেই enough।

# ৯. Git + Collaboration Rules

main branch কখনো direct push করবে না। প্রত্যেকে নিজের branch: backend/member1, dashboard/member2, bot/member3, docs/member4।

প্রতিটা major feature শেষে Pull Request দিবে এবং অন্য অন্তত ১ জন review করবে।

Commit message clear হবে: feat: add simulator, fix: socket reconnect, docs: update README।

.env file কখনো push করবে না। .env.example দিবে।

প্রতিদিন/প্রতি phase শেষে ১০ মিনিট sync meeting: blocker, next task, integration status।

যে API change করবে, আগে API contract table update করবে, তারপর frontend/bot team-কে জানাবে।

# ১০. Testing Checklist

| Area | Test | Status |
| --- | --- | --- |
| Backend | /devices returns exactly 18 devices | Pass / Fail |
| Backend | Simulator changes status and updates lastChanged | Pass / Fail |
| Backend | /usage total = sum of currentPowerW | Pass / Fail |
| Backend | /alerts shows after-hours/all-on alert correctly | Pass / Fail |
| Dashboard | Device cards update without manual refresh | Pass / Fail |
| Dashboard | Total and per-room power update live | Pass / Fail |
| Dashboard | Active alerts visible with timestamp | Pass / Fail |
| Discord Bot | !status reads from backend, not hardcoded | Pass / Fail |
| Discord Bot | !room command works for all 3 rooms | Pass / Fail |
| Discord Bot | !usage matches dashboard power value | Pass / Fail |
| Docs | System diagram included and no Mermaid used | Pass / Fail |
| Docs | Wokwi/Tinkercad schematic screenshot/link included | Pass / Fail |
| Repo | README has setup + run instructions for backend/frontend/bot | Pass / Fail |

# ১১. Final 3-Minute Demo Script

| Time | Demo Part | What to Show/Say |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:20 | Problem + architecture | “We built a simulated smart-office energy monitoring system with one shared backend for dashboard and Discord bot.” |
| 0:20-1:00 | Dashboard live status | Show room cards, devices ON/OFF, total power and per-room power. |
| 1:00-1:30 | Live update proof | Wait for simulator change or trigger one; show dashboard changing without refresh. |
| 1:30-2:05 | Discord bot | Run !status, !room work1, !usage and show values match dashboard. |
| 2:05-2:30 | Alerts | Show after-hours/all-on alert in dashboard and optional Discord proactive alert. |
| 2:30-2:50 | Hardware + diagram | Show one-room Wokwi/Tinkercad schematic and system diagram. |
| 2:50-3:00 | Closing | Mention GitHub repo, README, and future real hardware extension. |

# ১২. Final Submission Checklist

Public GitHub/GitLab repository link ready।

README.md complete: setup, run commands, .env variables, architecture, screenshots।

Backend, dashboard, bot একসাথে run করে tested।

System diagram docs folder-এ আছে।

Hardware schematic screenshot/link docs folder-এ আছে।

Demo video max 3 minutes-এর মধ্যে clear walkthrough।

Bot token/API keys repository-তে leak হয়নি।

Dashboard looks clean and usable; optional layout animation থাকলে bonus।

Best Practical Advice প্রথমে perfect UI বানানোর চেষ্টা করো না। আগে backend simulator + dashboard live update + bot command working করো। এরপর alert, animation, diagram, README polish করো। Hackathon scoring-এ working integration সবচেয়ে বড় proof।